**Реализация приоритетного проекта**

**«Формирование комфортной городской среды» в городе Сарапуле**

В 2018 году в Сарапуле была продолжена реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

**Дворовые территории**

В 2018 году выполнено благоустройство дворовых территорий 15 многоквартирных домов, общей площадью 12 189 кв.м., в которых проживают более 2 тыс.человек. Средняя стоимость работ по благоустройству 1 двора составила более 1 млн.руб.

В 2018 году на дворовых территориях кроме работ в рамках минимального перечня- благоустройство автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, тротуаров и мест стоянки автотранспортных средств, устанавливались детские и спортивные элементы в двух дворах (ул.Калинина,д.18 и ул.Интернациональная,д.59), малые архитектурные формы в двух дворах (ул.Калинина,д.6 и ул.Гагарина,д.89), и освещение (ул.Азина, д.45).

Работы по асфальтированию были начаты 31 августа и закончены 15 октября 2018г., подрядчик ООО «Лидер». Детские, спортивные элементы и МАФы установлены в октябре 2018г., подрядчик ООО «Ксил».

Перечень дворовых территорий, благоустройство которых выполнено в 2018 году.

- ул. Амурская, д.81

- ул. Путейская, д.9

- ул. Азина, д.45

- ул. Гоголя, д.73

- ул. Гоголя, д.75

- ул. Пугачева, д.141а

- ул. Пугачева, д.62

- ул. Калинина, д.18

- ул. Калинина, д.2

- ул. Калинина, д.6

- ул. 20 лет Победы, д.11

- ул. Горького, д.34

- ул. Гагарина, д.89

- ул. Жуковского, д.16а

- ул.Интернациональная, д.59

**Общественная территория**

В 2018 году по результатам рейтингового голосования, которое прошло 18.03.18г., большинством голосов из общественной территории была выбрана набережная реки Кама.

Выполнены работы по продолжению благоустройства набережной реки Кама (2 этап). На участке от ул. Первомайская до ул.Ст.Разина установлено ограждение, выложен тротуар из брусчатки, продолжена велодорожка со спортивным резиновым покрытием, выполнены работы по освещению и озеленению.

Работы были начаты 30 июля и закончены 30 сентября 2018г., подрядчик ООО «Газ-Сервис».

Финансирование мероприятий в рамках комфортной городской среды.

 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты | Бюджет Удмуртской Республики, в т.ч. Федеральный | Городской бюджет | Собственники помещений | Итого |
| Набережная р.Кама | 14 977,9 | 151,3 | - | 15 129,2 |
| Дворовые территории | 10 663,1 | 1 819,2 | 3 192,3 | 15 674,6 |
| ВСЕГО | 25 641,0 | 1 970,5 | 3 192,3 | 30 803,8 |